ÍNDICE

1. Descrição do Projeto	1

2. Público-Alvo	1

3. Justificativa para a Escolha do Tema	1

4. História do Usuário	2

5. Diagrama	3

6. Arquitetura da Solução	3

7. Proposta Preliminar de Desenvolvimento do Projeto	4

7.1 Arquitetura do Sistema	4

7.2 Componentes de Suporte	4

7.3 Tecnologias Principais	5

7.4 Metodologia de Desenvolvimento	5

7.5 Métricas de Sucesso	6

7.6 Desafios Identificados e Soluções	6

8. Cronograma	7

9. Linha do Tempo	8

10. Requisitos de Dados	8

11. Requisitos Funcionais	10

12. Requisitos Não Funcionais	11

13. Evidências de Teste	12

14. Integrantes do Grupo	15

- Descrição do Projeto

O tema escolhido é a extração de dados de documentos fiscais, como notas fiscais eletrônicas, com o objetivo de tornar esse processo mais fácil, rápido e preciso. A ideia é criar uma solução que ajude profissionais e empresas de contabilidade, finanças e tecnologia a coletar, organizar e usar informações importantes de forma automática.

Com essa solução, queremos:

- Recuperar documentos fiscais em fontes conhecidas e confiáveis, tais como a Receita Federal ou prefeituras, seja por upload manual ou download.

- Por meio das tecnologias OCR (reconhecimento óptico de caracteres), inteligência artificial, incluindo modelos de linguagem (LLM), “ler” os documentos e extrair informações como valores, datas, nomes e códigos fiscais.

- Possibilitar que o sistema aprenda adaptando-se a diferentes layouts e formatos de documentos fiscais, com o objetivo de impedir que alguma informação não seja coletada. Armazenar essas informações de forma estruturada para que possam ser consultadas ou analisadas a qualquer momento.

- Oferecer uma interface simples onde os usuários possam fazer perguntas e receber respostas claras sobre os dados fiscais.

O foco é economizar tempo, reduzir erros humanos e ajudar empresas, especialmente as que lidam com muitos documentos por dia, como no setor varejista, a cumprir suas obrigações fiscais e realizar auditorias com mais eficiência.

- Público Alvo

Profissionais e empresas da área de contabilidade, finanças e tecnologia, especialmente aqueles envolvidos com automação de processos fiscais, compliance tributário e extração de dados de documentos fiscais (como notas fiscais eletrônicas).

- Justificativa para escolha do tema

Empresas que lidam com grandes volumes de notas fiscais precisam extrair dados com rapidez e precisão para cumprir obrigações fiscais e realizar auditorias internas. A adoção de tecnologias como OCR e NLP permite automatizar essa extração, reduzindo erros humanos e custos operacionais. Por exemplo, uma empresa do setor varejista que processa milhares de notas por dia pode economizar centenas de horas de trabalho ao adotar essa solução.

- História do Usuário

Como profissional da área de contabilidade, finanças ou tecnologia, eu quero uma solução capaz de capturar e extrair automaticamente os dados de documentos fiscais (Ex: NF-e), para que eu possa obter essas informações de forma rápida, precisa e organizada, reduzindo erros manuais e otimizando meus processos operacionais.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve ser capaz de receber uploads ou realizar o download automático de documentos fiscais a partir de fontes oficiais (SEFAZ).

- A solução deve aplicar tecnologias de OCR e inteligência artificial para extrair dados dos documentos, independentemente de variações no layout.

- As informações extraídas devem ser armazenadas de forma estruturada e acessível.

- Deve existir uma interface de interação onde o usuário possa realizar consultas e obter respostas sobre os dados fiscais, como valores, impostos, datas e outros campos relevantes.

- O sistema deve garantir precisão na extração dos dados, minimizando falhas de reconhecimento ou perdas de informação.

Objetivo do Negócio:

Automatizar o processo de extração de dados fiscais, visando:

- Otimização de tempo operacional;

- Redução de erros manuais;

- Maior controle e segurança das informações fiscais;

- Suporte eficiente à tomada de decisão e auditorias.

5. Diagrama

6. Arquitetura da solução

A solução implementa um pipeline automatizado para processamento de documentos fiscais.

- Agente 1 (Aquisição de Documentos): Responsável por obter documentos fiscais (NF-e) em formatos de imagem e PDF, provenientes de upload manual realizados pelo usuário ou download de órgãos governamentais.

- Agente 2 (Extração e Aprendizado): Processa os documentos adquiridos, utilizando OCR para extrair dados e aprender novos layouts com apoio de LLM, garantindo a extração precisa de informações fiscais relevantes.

- Base de Conhecimento: Utiliza os dados estruturados extraídos pelo Agente 2.

- Agente 3 (Resposta e Interação): Acessa um Large Language Model (LLM) e, utilizando os dados da Base de Conhecimento, responde às perguntas dos usuários sobre as informações fiscais.

- Usuário: Interage com o sistema através do Agente1, e recebendo as respostas do Agente 3.

Essa arquitetura permite a automação completa do ciclo de vida dos documentos fiscais, desde a coleta até a disponibilização inteligente das informações.

7. Proposta preliminar do desenvolvimento do projeto

7.1 Arquitetura do Sistema

O sistema será desenvolvido seguindo uma arquitetura multi-agente composta por três agentes especializados:

Agente 1: Aquisição de Documentos

Responsabilidade: Obter e pré-processar documentos fiscais

Funcionalidades:

- Interface para upload manual de arquivos (PDF, imagens)

- Integração com APIs de órgãos governamentais (SEFAZ)

- Validação inicial de formato e integridade dos documentos

- Organização e catalogação dos arquivos recebidos

Agente 2: Extração e Aprendizado

Responsabilidade: Processar documentos e extrair dados relevantes

Funcionalidades:

- OCR avançado para digitalização de documentos

- NLP para identificação e extração de campos específicos

- IA para adaptação a novos layouts

Agente 3: Resposta e Interação

Responsabilidade: Interface inteligente com usuários

Funcionalidades:

- Integração com LLMs para consultas em linguagem natural

7.2 Componentes de Suporte

Fontes de Documentos

Upload manual via interface web

Integração com sistemas governamentais

Armazenamento e Acesso a LLMs

Banco de dados SQLite para documentos processados

Integração com APIs de LLMs (Gemini)

Base de Conhecimento

Dados armazenados de forma estruturada em banco de dados.

7.3 Tecnologias Principais

Backend e Processamento

Python como linguagem principal

Urllib3 para consumir APIs

Langchain como biblioteca de interação com as LLMs

SQLite para documentos e metadados

Inteligência Artificial

Tesseract OCR + OpenCV para reconhecimento de texto

GeminiAI para capacidades avançadas de LLM

Frontend e Interface

Streamlit

Infraestrutura

GitHub para versionamento e divulgação do código

Docker para disponibilizar aplicação de forma local

7.4 Metodologia de Desenvolvimento

Fase 1: Levantamento de Requisitos – Primeira Apresentação

- Análise detalhada de tipos de documentos fiscais brasileiros

- Definição de campos obrigatórios para extração

- Estudo de regulamentações fiscais aplicáveis

- Coleta de amostras de documentos para treinamento (Agente 2)

Fase 2: Desenvolvimento OCR + NLP – Agente 2 – Primeira Apresentação

- Implementação do motor de OCR otimizado

- Uso de NLP por meio de IA, para extração de campos

Fase 3: Testes Iniciais – Primeira Apresentação

- Validação com conjunto de documentos de teste

- Ajustes de precisão e correção de bugs

- Documentação técnica inicial

Fase 4: Atividades Finais – Primeira Apresentação

- Demonstração do MVP funcional

- Apresentação de métricas de precisão alcançadas

- Planejamento de melhorias

Fase 5: Interface – Agente 1 + Frontend – Segunda Apresentação

- Desenvolvimento de APIs para download de arquivos

- Criação da interface web de usuário

- Implementação de funcionalidades avançadas

- Testes de download de dados com sites reais

Fase 6: Atividades Finais – Segunda Apresentação

- Demonstração do sistema completo

- Apresentação de casos de uso reais

- Análise de ROI e benefícios mensuráveis

- Roadmap para desenvolvimento futuro

Fase 7: Validação e Ajustes – Terceira Apresentação

- Testes com usuários finais

- Correções e otimizações finais

- Preparação da documentação completa

- Validação de compliance

Fase 8: Apresentação final Intermediária - Terceira Apresentação

- Apresentação final do projeto

- Entrega de código-fonte e documentação

- Demonstração de impacto e resultados

- Plano de continuidade e manutenção

Fase 9: Apresentação Final (Parte 1)

- Entrega de código-fonte e documentação

Fase 10: Apresentação Final (Parte 2)

- Entrega de código-fonte e documentação

7.5 Métricas de Sucesso

Técnicas

Precisão de extração: > 95% para campos obrigatórios

Tempo de processamento: < 30 segundos por documento

Taxa de falsos positivos: < 3%

Disponibilidade do sistema: > 99.5%

Negócio

Redução de tempo de processamento: > 80%

Economia de custos operacionais: > R$ 50.000/ano

Satisfação do usuário: > 4.5/5.0

ROI do projeto: > 300% no primeiro ano

7.6 Desafios Identificados e Soluções

Desafio 1: Variedade de Layouts

Problema: Documentos fiscais possuem layouts diversos

Solução: Uso de LLM para extração do nome dos campos e seus valores.

Os nomes dos campos são convertidos para seus significados e em poucas palavras.

Desafio 2: Qualidade de Imagens

Problema: Documentos escaneados com baixa qualidade

Solução: Pré-processamento avançado de imagens e OCR robusto

Desafio 3: Compliance Legal

Problema: Adequação às normas fiscais brasileiras

Solução: A referência utilizada foi a documentação de Notas Técnicas, Manual de Orientação do Contribuinte e Schemas XSD.

8. Cronograma

| Fase | Atividades Principais | Período Estimado | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Desafio 3 – Primeira Apresentação | 09/06 à 17/07 |  |
| Fase 1 | Levantamento de Requisitos - Análise detalhada de tipos de documentos fiscais brasileiros - Estudo de regulamentações fiscais aplicáveis - Coleta de amostras de documentos para treinamento | 09/06 à 16/06 | 8 dias |
| Fase 2 | Desenvolvimento OCR + NLP - Agente 2 - Implementação do motor de OCR otimizado - Desenvolvimento dos prompts a serem usados na LLM para extração dos nomes dos campos e seus valores. - Interface inicial para interação com o usuário | 17/06 à 01/07 | 15 dias |
| Fase 3 | Testes Iniciais - Elaboração de plano de testes - Validação com conjunto de documentos de teste - Ajustes de precisão e correção de bugs - Documentação técnica inicial | 02/07 à 10/07 | 9 dias |
| Fase 4 | Atividades Finais - Planejamento de melhorias - Apresentação de métricas de precisão alcançadas - Demonstração do MVP funcional | 11/07 à 17/07 | 7 dias |
|  | Desafio 4 – Segunda Apresentação | 18/07 à 14/08 |  |
| Fase 5 | Interface - Agente 1 + Frontend - Desenvolvimento de APIs para download de arquivos - Criação de interface web - Implementação de funcionalidades avançadas - Testes de download de dados com sites reais | 18/07 à 31/07 | 14 dias |
| Fase 6 | Atividades Finais - Demonstração do sistema completo - Casos reais e ROI - Roadmap futuro | 01/08 à 14/08 | 14 dias |
|  | Desafio 5 – Terceira Apresentação | 15/08 à 04/09 |  |
| Fase 7 | Validação e Ajuste | 15/08 à 23/08 | 9 dias |
|  | - Testes com usuários finais - Correções e otimizações finais - Preparação da documentação completa - Validação de compliance |  |  |
| Fase 8 | Apresentação final intermediária - Entrega de código-fonte e documentação - Demonstração de impacto e resultados - Plano de continuidade e manutenção | 24/08 à 04/09 | 12 dias |
|  | Desafio 6 – Apresentação Final (Parte 1) | 05/09 à 25/09 |  |
| Fase 9 | - Entrega de código-fonte e documentação | 05/09 à 25/09 | 21 dias |
|  | Desafio 6 – Apresentação Final (Parte 2) | 26/09 à 02/10 |  |
| Fase 10 | - Entrega de código-fonte e documentação | 26/09 à 02/10 | 7 dias |

9. Linha do Tempo

10. Requisitos de Dados

RD001: Análise Detalhada de Tipos de Documentos Fiscais Brasileiros :

O sistema deve ser capaz de processar, no mínimo, os seguintes documentos:

- NF-e (Nota Fiscal Eletrônica): Documento para circulação de mercadorias. Padrão nacional, mas com variações de layout.

- NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica):

Documento para prestação de serviços. Grande desafio: não há um padrão nacional; cada prefeitura tem seu próprio layout e sistema.

- CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico):

Documento para serviços de transporte de cargas.

RD002: Definição de Campos para Extração.

A seguir, uma lista de campos essenciais a serem extraídos. O modelo de IA deve ser treinado para encontrá-los.

| Categoria | Campo | Exemplo | Tipo de Documento |
| --- | --- | --- | --- |
| Geral | Número da Nota | 12345 | Todos |
|  | Série | 1 | Todos |
|  | Data de Emissão/Competência | 07/06/2025 | Todos |
|  | Chave de Acesso | 412... (44 dígitos) | NF-e, CT-e |
|  | Código de Verificação | ABC123XYZ | NFS-e |
| Emitente | CNPJ/CPF | 00.123.456/0001-78 | Todos |
|  | Razão Social | Exemplo LTDA | Todos |
|  | Endereço, Município, UF | Rua Exemplo, 123, São Paulo, SP | Todos |
| Destinatário | CNPJ/CPF | 98.765.432/0001-10 | Todos |
|  | Razão Social | Cliente Final S.A. | Todos |
| Valores | Valor Total da Nota | R$1.500,00 | Todos |
|  | Valor Total dos Produtos/Serviços | R$1.450,00 | Todos |
|  | Base de Cálculo do ICMS | R$1.450,00 | NF-e, CT-e |
|  | Valor do ICMS | R$261,00 | NF-e, CT-e |
|  | Valor do PIS/COFINS | R$50,00 | Todos |
|  | Valor do ISS | R$72,50 | NFS-e |
| Itens | Descrição do Produto/Serviço | Consultoria, Parafuso Sextavado | NF-e, NFS-e |
|  | Quantidade | 10 | NF-e, NFS-e |
|  | Valor Unitário | R$145,00 | NF-e, NFS-e |
|  | Código Fiscal (NCM/CNAE) | 8599-6/04, 7490-1/04 | NF-e, |

RD003: Estudo de Regulamentações Fiscais Aplicáveis

- LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados): O sistema lidará com dados sensíveis (CNPJ, valores). É mandatório que o sistema seja projetado em conformidade com a LGPD, garantindo a segurança, o consentimento (quando aplicável) e a privacidade dos dados.

- Legislação Tributária: O sistema não precisa ser um emissor ou validador fiscal, mas o conhecimento das regras (ex: o que é NCM, como o ICMS é calculado) é crucial para a correta extração e categorização dos dados. As referências que serão utilizadas são: Notas Técnicas, Manual de Orientação do Contribuinte e Schemas XSD.

11. Requisitos Funcionais

Módulo 1: Captura e Processamento de Documentos

RF001: Upload Manual de Documentos:

- O sistema deve permitir que o usuário faça o upload de um ou mais documentos fiscais simultaneamente.

- Formatos suportados: PDF (texto e imagem) e PNG.

- Deve haver uma fila de processamento visível ao usuário (Ex: "Aguardando", "Processando", "Concluído", "Erro").

RF002: Download Automático de Fontes Oficiais.

- O sistema deve ter a capacidade de se conectar a portais de Secretarias da Fazenda (SEFAZ) e prefeituras para baixar documentos fiscais.

- Isso exigirá que o usuário configure suas credenciais de acesso (ex: certificado digital A1/A3, login e senha).

- O sistema deve realizar buscas periódicas e automáticas por novos documentos.

RF003: Processamento de OCR:

- Para documentos baseados em imagem (PDF de imagem e PNG), o sistema deve aplicar uma tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para converter a imagem em texto bruto.

RF004: Extração Inteligente de Dados (IA/LLM):

O sistema utilizará modelos de IA e LLM para:

- Identificar o tipo de documento (NF-e, NFS-e, CT-e, etc.).

- Analisar o texto extraído e identificar os campos (CNPJs, datas, valores, etc.).

Módulo 2: Armazenamento e Aprendizado

RF005: Armazenamento Estruturado:

- Os dados extraídos devem ser salvos em um banco de dados de forma estruturada.

- Cada registro de dados deve manter um vínculo com o arquivo original do documento.

RF006: Mecanismo de Aprendizado:

O sistema deve utilizar o significado do campo em vez dos seus nomes, tendo como referência Notas Técnicas, Manual de Orientação do Contribuinte e Schemas XSD.

Módulo 3: Consulta e Análise

RF007: Interface de Consulta em Linguagem Natural:

- O sistema deve oferecer um chat onde o usuário possa fazer perguntas como:

"Qual o total gasto com o fornecedor X no último mês?"

"Liste todas as notas fiscais de serviço de São Paulo em maio."

"Quanto pagamos de ICMS em 2024?"

RF008: Geração de Respostas Claras:

- O LLM deve interpretar a pergunta, buscar os dados no banco de dados estruturado e apresentar a resposta de forma no formato de tabela contendo os campos e seus respectivos valores que respondem a pergunta do usuário.

RF009: Exportação de Dados:

- O usuário deve ser capaz de exportar os resultados de suas buscas ou relatórios para formatos comuns (CSV, Excel).

12. Requisitos Não Funcionais:

RNF001: Segurança

- Controle de Acesso: Autenticação de usuários baseada em login e senha, com políticas de senha fortes.

- Criptografia: Todos os dados sensíveis devem ser criptografados, tanto em trânsito (HTTPS/SSL) quanto em repouso (no banco de dados e no armazenamento de arquivos).

- Gestão de Credenciais: As credenciais para acesso aos portais do governo (certificados, senhas) devem ser armazenadas de forma extremamente segura.

RNF002: Desempenho:

- O processamento de um único documento (upload, OCR, extração) deve levar no máximo 60 segundos.

- As consultas em linguagem natural devem retornar respostas em menos de 5 segundos para a maioria das perguntas.

RNF003: Usabilidade:

- A interface deve ser limpa, intuitiva e exigir o mínimo de treinamento para o usuário final.

- As mensagens de erro devem ser claras e orientar o usuário sobre como proceder.

RNF 004: Escalabilidade:

- A arquitetura deve ser projetada para suportar um aumento no número de usuários e no volume de documentos sem degradação significativa do desempenho (ex: uso de micro serviços, filas e recursos de nuvem auto escaláveis).

RNF 005: Disponibilidade:

- O sistema deve ter uma disponibilidade de pelo menos 99.5% (uptime).

13. Evidências de Teste

Cenário 1 – Carga de documento PDF NF-e na interface e a realização de uma pergunta

Cenário 2 – Carga de imagem NF-e na interface e a realização de uma pergunta

Cenário 3 – Carga na interface de documento PDF, de uma NFS-e da cidade de Salvador, e a realização de uma pergunta.

Cenário 4 – Carga na interface de imagem, de uma NFS-e da cidade de Curitiba, e a realização de uma pergunta.

Cenário 4 – Carga de imagem de CT-e na interface e a realização de uma pergunta

14. Integrantes do Grupo

- Ana Paola Zarate Zequita

- Antonio João Nascimento Dantas

- Aurélio Marques Morbeck

- Daniel Correa Rodrigues

- Eduarda Silveira Cardoso

- Lorrane da F C Santos Santana

- Luciane Schumacher

- Matheus de Oliveira Vieira

- Valdinei de Souza Camargo

- Walison Carlos da Silva