ÍNDICE

1. Descrição do Projeto	1

2. Público-Alvo	1

3. Justificativa para a Escolha do Tema	1

4. História do Usuário	2

5. Diagrama	3

6. Arquitetura da Solução	3

7. Proposta Preliminar de Desenvolvimento do Projeto	4

7.1 Arquitetura do Sistema	4

7.2 Componentes de Suporte	4

7.3 Tecnologias Principais	5

7.4 Metodologia de Desenvolvimento	5

7.5 Métricas de Sucesso	6

7.6 Desafios Identificados e Soluções	6

8. Cronograma	7

9. Linha do Tempo	8

10. Requisitos de Dados	8

11. Requisitos Funcionais	10

12. Requisitos Não Funcionais	11

13. Evidências de Teste	12

14. Instalação

15. Integrantes do Grupo	15

- Descrição do Projeto

O tema escolhido é a extração de dados de documentos fiscais, como notas fiscais eletrônicas, com o objetivo de tornar esse processo mais fácil, rápido e preciso. A ideia é criar uma solução que ajude profissionais e empresas de contabilidade, finanças e tecnologia a coletar, organizar e usar informações importantes de forma automática.

Com essa solução, queremos:

- Obter informações de documentos fiscais de fontes conhecidas e confiáveis, tais como a Receita Federal por meio de upload manual.

- Por meio das tecnologias OCR (reconhecimento óptico de caracteres), inteligência artificial, incluindo modelos de linguagem (LLM), “ler” os documentos e extrair informações como valores, datas, nomes, códigos fiscais, modelo, versão e impostos.

- Possibilitar que o sistema aprenda adaptando-se a diferentes layouts e formatos de documentos fiscais, com o objetivo de impedir que alguma informação não seja coletada. Armazenar essas informações de forma estruturada para que possam ser consultadas ou analisadas a qualquer momento.

- Oferecer uma interface simples onde os usuários possam fazer perguntas e receber respostas claras sobre os dados fiscais.

O foco é economizar tempo, reduzir erros humanos e ajudar empresas, especialmente as que lidam com muitos documentos por dia, como no setor varejista, a cumprir suas obrigações fiscais e realizar auditorias com mais eficiência.

- Público Alvo

Profissionais e empresas da área de contabilidade, finanças e tecnologia, especialmente aqueles envolvidos com automação de processos fiscais, compliance tributário e extração de dados de documentos fiscais (como notas fiscais eletrônicas).

- Justificativa para escolha do tema

Empresas que lidam com grandes volumes de notas fiscais precisam extrair dados com rapidez e precisão para cumprir obrigações fiscais e realizar auditorias internas. A adoção de tecnologias como OCR e NLP permite automatizar essa extração, reduzindo erros humanos e custos operacionais. Por exemplo, uma empresa do setor varejista que processa milhares de notas por dia pode economizar centenas de horas de trabalho ao adotar essa solução.

- História do Usuário

Como profissional da área de contabilidade, finanças ou tecnologia, eu quero uma solução capaz de capturar e extrair automaticamente os dados de documentos fiscais (Ex: NF-e), para que eu possa obter essas informações de forma rápida, precisa e organizada, reduzindo erros manuais e otimizando meus processos operacionais.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve ser capaz de receber uploads de documentos fiscais a partir de fontes oficiais (SEFAZ).

- A solução deve aplicar tecnologias de OCR e inteligência artificial para extrair dados dos documentos, independentemente de variações no layout.

- As informações extraídas devem ser armazenadas de forma estruturada e acessível.

- Deve existir uma interface de interação onde o usuário possa realizar consultas e obter respostas sobre os dados fiscais, como valores, impostos, datas e outros campos relevantes.

- O sistema deve garantir precisão na extração dos dados, minimizando falhas de reconhecimento ou perdas de informação.

Objetivo do Negócio:

Automatizar o processo de extração de dados fiscais, visando:

- Otimização de tempo operacional;

- Redução de erros manuais;

- Maior controle e segurança das informações fiscais;

- Suporte eficiente à tomada de decisão e auditorias.

5. Diagrama

6. Arquitetura da solução

A solução implementa um pipeline automatizado para processamento de documentos fiscais.

- Agente 1 (Aquisição de Documentos): Responsável por obter documentos fiscais (NF-e) em formatos de imagem, PDF, CSV e XML provenientes de upload manual realizados pelo usuário.

- Agente 2 (Extração e Aprendizado): Processa os documentos adquiridos, utilizando OCR para extrair dados e aprender novos layouts com apoio de LLM, garantindo a extração precisa de informações fiscais relevantes.

- Base de Conhecimento: Utiliza os dados estruturados extraídos pelo Agente 2.

- Agente 3 (Resposta e Interação): Acessa um Large Language Model (LLM) e, utilizando os dados da Base de Conhecimento, responde às perguntas dos usuários sobre as informações fiscais.

- Usuário: Interage com o sistema através do Agente1, e recebendo as respostas do Agente 3.

Essa arquitetura permite a automação completa do ciclo de vida dos documentos fiscais, desde a coleta até a disponibilização inteligente das informações.

7. Proposta preliminar do desenvolvimento do projeto

7.1 Arquitetura do Sistema

O sistema será desenvolvido seguindo uma arquitetura multi-agente composta por três agentes especializados:

Agente 1: Aquisição de Documentos

Responsabilidade: Obter e pré-processar documentos fiscais

Funcionalidades:

- Interface para upload manual de arquivos (PDF, imagens, CSVs e XMLs)

- Validação inicial de formato e integridade dos documentos

- Organização e catalogação dos arquivos recebidos

Agente 2: Extração e Aprendizado

Responsabilidade: Processar documentos e extrair dados relevantes

Funcionalidades:

- OCR avançado para digitalização de documentos

- NLP para identificação e extração de campos específicos

- IA para adaptação a novos layouts

Agente 3: Resposta e Interação

Responsabilidade: Interface inteligente com usuários

Funcionalidades:

- Integração com LLMs para consultas em linguagem natural

7.2 Componentes de Suporte

Fontes de Documentos

- Upload manual via interface web

Armazenamento e Acesso a LLMs

- Banco de dados SQLite para documentos processados

- Integração com APIs de LLMs (DeepSeek-TNG-R1T2-Chimera)

Base de Conhecimento

- Dados armazenados de forma estruturada em banco de dados.

7.3 Tecnologias Principais

Backend e Processamento

- Python como linguagem principal

- Langchain como biblioteca de interação com as LLMs

- SQLite para documentos e metadados

Inteligência Artificial

- Tesseract OCR + OpenCV para reconhecimento de texto

- DeepSeek-TNG-R1T2-Chimera para capacidades avançadas de LLM

Frontend e Interface

- Streamlit

Infraestrutura

- GitHub para versionamento e divulgação do código

- Docker para disponibilizar aplicação de forma local

- Disponibilização de Demo via site Streamlit Cloud Community (https://agente-nfe.streamlit.app)

7.4 Metodologia de Desenvolvimento

Fase 1: Levantamento de Requisitos – Primeira Apresentação

- Análise detalhada de tipos de documentos fiscais brasileiros

- Estudo de regulamentações fiscais aplicáveis

- Coleta de amostras de documentos para treinamento (Agente 2)

Fase 2: Desenvolvimento OCR + NLP – Agente 2 – Primeira Apresentação

- Implementação do motor de OCR otimizado

- Utilização de prompts em IA, para extração de campos e seus valores

Fase 3: Testes Iniciais – Primeira Apresentação

- Validação com conjunto de documentos de teste (Fazer. Pode utilizar os documentos do Demo)

- Ajustes de precisão e correção de bugs (Fazer)

- Documentação técnica inicial

Fase 4: Atividades Finais – Primeira Apresentação

- Demonstração do MVP funcional

- Apresentação de métricas de precisão alcançadas (Fazer)

- Planejamento de melhorias (Podemos ver o que a IA responde e avaliar a viabilidade)

Fase 5: Interface – Agente 1 + Frontend – Segunda Apresentação

- Criação da interface web de usuário

- Implementação de funcionalidades avançadas

Fase 6: Atividades Finais – Segunda Apresentação

- Demonstração do sistema completo

- Apresentação de casos de uso reais

- Análise de ROI e benefícios mensuráveis

- Roadmap para desenvolvimento futuro

Fase 7: Validação e Ajustes – Terceira Apresentação

- Testes com usuários finais

- Correções e otimizações finais

- Preparação da documentação completa

- Validação de compliance (Fazer)

Fase 8: Apresentação final Intermediária - Terceira Apresentação

- Apresentação final do projeto

- Entrega de código-fonte e documentação

- Demonstração de impacto e resultados (Fazer)

- Plano de continuidade e manutenção

Fase 9: Apresentação Final (Parte 1)

- Entrega de código-fonte e documentação

Fase 10: Apresentação Final (Parte 2)

- Entrega de código-fonte e documentação

7.5 Métricas de Sucesso (Objetivos do solicitado a fazer acima. Pode aproveitar os docs do app de simulação)

Técnicas

- Precisão de extração: > 95% para campos obrigatórios

- Tempo de processamento: < 60 segundos por documento

- Taxa de falsos positivos: < 3%

- Disponibilidade do sistema: > 99.5%

Negócio

- Redução de tempo de processamento: > 80%

- Economia de custos operacionais: > R$ 50.000/ano

- Satisfação do usuário: > 4.5/5.0

- ROI do projeto: > 300% no primeiro ano

7.6 Desafios Identificados e Soluções (Fazer – Verificar por meio dos testes da seção 7.5. Pode aproveitar os docs do app de simulação)

Desafio 1: Variedade de Layouts

Problema: Documentos fiscais possuem layouts diversos

Solução: Uso de LLM para extração do significado do nome dos campos em vez de seus nomes em si e seus valores.

Desafio 2: Qualidade de Imagens

Problema: Documentos escaneados com baixa qualidade

Solução: Pré-processamento avançado de imagens e OCR robusto

Desafio 3: Compliance Legal

Problema: Adequação às normas fiscais brasileiras

Solução: A referência utilizada foi a documentação de Notas Técnicas, Manual de Orientação do Contribuinte e Schemas XSD.

8. Cronograma

| Fase | Atividades Principais | Período Estimado | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Desafio 3 – Primeira Apresentação | 09/06 à 17/07 |  |
| Fase 1 | Levantamento de Requisitos - Análise detalhada de tipos de documentos fiscais brasileiros - Estudo de regulamentações fiscais aplicáveis - Coleta de amostras de documentos para treinamento | 09/06 à 16/06 | 8 dias |
| Fase 2 | Desenvolvimento OCR + NLP - Agente 2 - Implementação do motor de OCR otimizado - Desenvolvimento dos prompts a serem usados na LLM para extração dos campos e seus valores. - Interface inicial para interação com o usuário | 17/06 à 01/07 | 15 dias |
| Fase 3 | Testes Iniciais - Elaboração de plano de testes - Validação com conjunto de documentos de teste - Ajustes de precisão e correção de bugs - Documentação técnica inicial | 02/07 à 10/07 | 9 dias |
| Fase 4 | Atividades Finais - Planejamento de melhorias - Apresentação de métricas de precisão alcançadas - Demonstração do MVP funcional | 11/07 à 17/07 | 7 dias |
|  | Desafio 4 – Segunda Apresentação | 18/07 à 14/08 |  |
| Fase 5 | Interface - Agente 1 + Frontend - Criação de interface web - Implementação de funcionalidades avançadas - Testes de download de dados com sites reais | 18/07 à 31/07 | 14 dias |
| Fase 6 | Atividades Finais - Demonstração do sistema completo - Casos reais e ROI - Roadmap futuro | 01/08 à 14/08 | 14 dias |
|  | Desafio 5 – Terceira Apresentação | 15/08 à 04/09 |  |
| Fase 7 | Validação e Ajuste | 18/10 à 29/10 | 9 dias |
|  | - Testes com usuários finais - Correções e otimizações finais - Preparação da documentação completa - Validação de compliance |  |  |
| Fase 8 | Apresentação final intermediária - Entrega de código-fonte e documentação - Demonstração de impacto e resultados - Plano de continuidade e manutenção | 26/10 à 29/10 | 12 dias |
|  | Desafio 6 – Apresentação Final (Parte 1) | 30/10 à 30/10 |  |
| Fase 9 | - Entrega de código-fonte e documentação | 30/10 | 1 dia |

9. Linha do Tempo

10. Requisitos de Dados (Uitilizar esses tipos de arquivos nos testes informados acima. Informar as fontes. Pode aproveitar os docs do app de simulação)

RD001: Análise Detalhada de Tipos de Documentos Fiscais Brasileiros :

O sistema deve ser capaz de processar, no mínimo, os seguintes documentos:

- NF-e (Nota Fiscal Eletrônica): Documento para circulação de mercadorias. Padrão nacional, mas com variações de layout.

- NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica):

Documento para prestação de serviços. Grande desafio: não há um padrão nacional; cada prefeitura tem seu próprio layout e sistema.

- CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico):

Documento para serviços de transporte de cargas.

RD002: Definição de Campos para Extração.

A seguir, uma lista de campos essenciais a serem extraídos. O modelo de IA deve ser treinado para encontrá-los.

| Categoria | Campo | Exemplo | Tipo de Documento |
| --- | --- | --- | --- |
| Geral | Número da Nota | 12345 | Todos |
|  | Série | 1 | Todos |
|  | Data de Emissão/Competência | 07/06/2025 | Todos |
|  | Chave de Acesso | 412... (44 dígitos) | NF-e, CT-e |
|  | Código de Verificação | ABC123XYZ | NFS-e |
| Emitente | CNPJ/CPF | 00.123.456/0001-78 | Todos |
|  | Razão Social | Exemplo LTDA | Todos |
|  | Endereço, Município, UF | Rua Exemplo, 123, São Paulo, SP | Todos |
| Destinatário | CNPJ/CPF | 98.765.432/0001-10 | Todos |
|  | Razão Social | Cliente Final S.A. | Todos |
| Valores | Valor Total da Nota | R$1.500,00 | Todos |
|  | Valor Total dos Produtos/Serviços | R$1.450,00 | Todos |
|  | Base de Cálculo do ICMS | R$1.450,00 | NF-e, CT-e |
|  | Valor do ICMS | R$261,00 | NF-e, CT-e |
|  | Valor do PIS/COFINS | R$50,00 | Todos |
|  | Valor do ISS | R$72,50 | NFS-e |
| Itens | Descrição do Produto/Serviço | Consultoria, Parafuso Sextavado | NF-e, NFS-e |
|  | Quantidade | 10 | NF-e, NFS-e |
|  | Valor Unitário | R$145,00 | NF-e, NFS-e |
|  | Código Fiscal (NCM/CNAE) | 8599-6/04, 7490-1/04 | NF-e, |

RD003: Estudo de Regulamentações Fiscais Aplicáveis

- Legislação Tributária: O sistema não precisa ser um emissor ou validador fiscal, mas o conhecimento das regras (ex: o que é NCM, como o ICMS é calculado) é crucial para a correta extração e categorização dos dados. As referências que serão utilizadas são: Notas Técnicas, Manual de Orientação do Contribuinte e Schemas XSD. (Antonio irá fazer)

11. Requisitos Funcionais

Módulo 1: Captura e Processamento de Documentos

RF001: Upload Manual de Documentos:

- O sistema deve permitir que o usuário faça o upload de um documento fiscal

- Formatos suportados: PDF (texto e imagem) e PNG.

- Deve haver uma fila de processamento visível ao usuário (Ex: "Aguardando", "Processando", "Concluído", "Erro").

RF002: Processamento de OCR:

- Para documentos baseados em imagem (PDF de imagem e PNG), o sistema deve aplicar uma tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para converter a imagem em texto bruto.

RF004: Extração Inteligente de Dados (IA/LLM):

O sistema utilizará modelos de IA e LLM para:

- Identificar o tipo de documento (NF-e, NFS-e, CT-e, etc.).

- Analisar o texto extraído e identificar os nomes dos campos (Ex: CNPJs, datas, valores, etc.) e seus valores

Módulo 2: Armazenamento e Aprendizado

RF005: Armazenamento Estruturado:

- Os dados extraídos devem ser salvos em um banco de dados de forma estruturada.

- Cada registro de dados deve manter um vínculo com o arquivo original do documento.

RF006: Mecanismo de Aprendizado:

A LLM deve utilizar o significado do campo em vez dos seus nomes, tendo como referência Notas Técnicas, Manual de Orientação do Contribuinte e Schemas XSD.

Módulo 3: Consulta e Análise

RF007: Interface de Consulta em Linguagem Natural:

- O sistema deve oferecer um chat onde o usuário possa fazer perguntas como:

"Qual o total gasto com o fornecedor X no último mês?"

"Liste todas as notas fiscais de serviço de São Paulo em maio."

"Quanto pagamos de ICMS em 2024?"

RF008: Geração de Respostas Claras:

- O LLM deve interpretar a pergunta, buscar os dados no banco de dados estruturado e apresentar a resposta de forma no formato de tabela contendo os campos e seus respectivos valores que respondem a pergunta do usuário.

RF009: Exportação de Dados:

- O usuário deve ser capaz de exportar os resultados de suas buscas ou relatórios para formatos comuns (CSV, Excel).

12. Requisitos Não Funcionais:

RNF001: Segurança

- Criptografia: Os dados sensíveis devem ser criptografados quando em trânsito (HTTPS/SSL).

RNF002: Desempenho:

- O processamento de um único documento (upload, OCR, extração) deve levar no máximo 60 segundos.

RNF003: Usabilidade:

- A interface deve ser limpa, intuitiva e exigir o mínimo de treinamento para o usuário final.

- As mensagens de erro devem ser claras e orientar o usuário sobre como proceder.

RNF 004: Escalabilidade:

- A arquitetura deve ser projetada para suportar um aumento no número de usuários e no volume de documentos sem degradação significativa do desempenho.

RNF 005: Disponibilidade:

- O sistema deve ter uma disponibilidade de pelo menos 99.5% (uptime).

13. Especificação Técnica – Agente 2 - Extração e Aprendizado

1. Objetivos e Funções Envolvidas

A função agente2 é responsável por um fluxo completo de processamento de documentos fiscais, desde o recebimento até a resposta ao usuário:

- Recebimento: Aceita uma pergunta do usuário, um arquivo de documento fiscal (CSV, PDF, imagem PNG ou XML) e a conexão com o banco de dados.

- Processamento:

  - Identifica o tipo MIME do arquivo.

  - Para PDFs/PNGs: Utiliza OCR (classe NotaFiscalOCR) para extrair o texto.

  - Para CSVs e XMLs: Realiza a leitura direta via pandas.

- Interpretação: Encaminha o texto ou dataframe para a função consultallmdocfiscal. Esta, por sua vez, gera prompts para a LLM (modelo gemini-2.5-flash) com os seguintes propósitos:

  - Detectar o tipo do documento fiscal.

  - Traduzir nomes de campos (sigcampos).

  - Extrair valores e informações de versão/modelo.

- Validação: Emprega a função obtem_sim_nao para questionar a LLM se a pergunta do usuário pode ser respondida com base no conteúdo extraído.

- Resposta:

  - Se a resposta for possível: Gera uma query SQL (llm_gera_query) utilizando a LLM, executa-a no SQLite e retorna os dados.

  - Se a resposta não for possível: Devolve "Não" para sinalizar a ausência de uma resposta.

Principais Prompts Utilizados:

- consultallmdocfiscal (PDF/Imagem): Atua como um analista de contabilidade, solicitando informações detalhadas sobre o documento fiscal, como sigla do tipo, significado dos nomes dos campos, campos e seus valores, versão e modelo.

- consultallmdocfiscal (CSV/XMLs): Similar ao prompt para PDF/Imagem, mas adaptado para o formato CSV, buscando a sigla do tipo, versão, modelo e significado dos nomes dos campos.

- obtem_sim_nao: Verifica a capacidade de responder à pergunta do usuário, considerando as colunas e os dados do dataframe.

- llm_gera_query: Gera a query SQL necessária para responder à pergunta, levando em conta as colunas disponíveis e assumindo "arquivo" como nome da tabela.

2. Mecanismo de Aprendizado para Diferentes Layouts

O sistema não se baseia em aprendizado offline (treinamento supervisionado). Em vez disso, emprega um mecanismo de aprendizado dinâmico através da LLM (in-context learning), combinado com a tecnologia OCR. O fluxo de adaptação a diversos layouts opera da seguinte forma:

- OCR Adaptativo (classe NotaFiscalOCR):

  - Utiliza Tesseract, com pré-processamento de imagem via OpenCV (preprocessar_imagem), para extrair texto de PDFs/PNGs, independentemente de seu layout físico.

  - Realiza conversão para escala de cinza e binarização para padronizar a entrada.

- Interpretação Semântica com LLM:

  - Os prompts são independentes da ordem ou posição física dos campos no documento.

  - A LLM é instruída a identificar o significado dos campos (sigcampos), utilizando referências como Notas Técnicas, MOC e Schemas XSD.

  - Essa interpretação resulta em um mapeamento semântico, garantindo nomes de campos uniformes, mesmo que os originais variem entre layouts.

- Normalização dos Dados:

  - Tanto os campos originais (campos) quanto os campos interpretados (sigcampos) são armazenados no dataframe.

  - O dataframe final sempre possui colunas padronizadas (ex: TIPO, MODELO_DOC, VERSÃO_DOC), o que permite a realização de consultas consistentes.

- Validação Cruzada via LLM (obtem_sim_nao):

  - Antes de fornecer uma resposta, a LLM verifica se a pergunta pode ser respondida com base no conjunto de campos disponíveis no documento.

Objetivos e Funções

A função "agente2" orquestra o processamento completo de documentos fiscais, abrangendo desde o recebimento inicial até a emissão da resposta ao usuário. As etapas detalhadas são as seguintes:

- Recebimento: Aceita requisições do usuário, que incluem uma pergunta, um arquivo de documento fiscal (em formato CSV, PDF, imagem PNG ou XML) e a conexão com o banco de dados.

- Processamento:

  - Identifica o tipo MIME do arquivo.

  - Para PDFs e PNGs: Emprega a classe NotaFiscalOCR para extração textual via OCR.

  - Para CSVs e XMLs: Realiza a leitura direta dos dados utilizando a biblioteca pandas.

- Interpretação: Encaminha o texto extraído ou o dataframe para a função consultallmdocfiscal. Esta, por sua vez, gera prompts para o modelo de linguagem LLM (especificamente, DeepSeek-TNG-R1T2-Chimera) com as seguintes finalidades:

  - Detecção do tipo de documento fiscal.

  - Tradução de nomes de campos para um formato padronizado (sigcampos).

  - Extração de valores e informações de versão/modelo do documento.

- Validação: Utiliza a função obtem_sim_nao para consultar a LLM sobre a possibilidade de responder à pergunta do usuário com base no conteúdo extraído.

- Resposta:

  - Se a resposta for viável: Gera uma query SQL através da função llm_gera_query com o auxílio da LLM, executa-a no banco de dados SQLite e retorna os dados resultantes.

  - Se a resposta não for possível: Retorna a indicação "Não", sinalizando a impossibilidade de fornecer uma resposta.

Principais Prompts Empregados:

- consultallmdocfiscal (PDF/Imagem): Opera como um analista contábil, requisitando informações detalhadas sobre o documento fiscal, tais como a sigla do tipo, o significado dos nomes dos campos, os campos e seus respectivos valores, bem como a versão e o modelo do documento.

- consultallmdocfiscal (CSV/XML): Possui funcionalidade similar ao prompt para PDF/Imagem, porém adaptado ao formato CSV/XML, buscando a sigla do tipo, a versão, o modelo e o significado dos nomes dos campos.

- obtem_sim_nao: Verifica a capacidade de responder à pergunta do usuário, considerando as colunas e os dados presentes no dataframe.

- llm_gera_query: Gera a query SQL necessária para responder à pergunta, levando em consideração as colunas disponíveis e assumindo "arquivo" como o nome da tabela.

14. Evidências de Teste (Fazer. Pode atualizar com as imagens de seus testes. Aproveitar os documentos fornecidos no app de simulação)

### 14.1. Métricas de Sucesso a Serem Atingidas

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Precisão de extração (campos obrigatórios) | P > 95% |
| Tempo de processamento (por documento) | T < 60 segundos |
| Taxa de falsos positivos | Fp < 3% |

### 14.2. Contexto: Campos Essenciais para Extração (RD002)

| Categoria | Campo | Tipo de Documento |
| --- | --- | --- |
| Geral | Número da Nota, Série, Data de Emissão/Competência | Todos |
|  | Chave de Acesso | NF-e, CT-e |
|  | Código de Verificação | NFS-e |
| Emitente | CNPJ/CPF, Razão Social, Endereço, Município, UF | Todos |
| Destinatário | CNPJ/CPF, Razão Social | Todos |
| Valores | Valor Total da Nota, Valor Total dos Produtos/Serviços | Todos |
|  | Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS | NF-e, CT-e |
|  | Valor do PIS/COFINS | Todos |
|  | Valor do ISS | NFS-e |
| Itens | Descrição do Produto/Serviço, Quantidade, Valor Unitário | NF-e, NFS-e |
|  | Código Fiscal (NCM/CNAE) | NF-e |

### 14.3. Cenários de Teste

### 14.3.1. Testes de Extração de Dados de XML (NF-e e CT-e)

Objetivo: Verificar a precisão e o tempo de extração dos campos essenciais de documentos fiscais eletrônicos (XML).

| Título do Cenário | Arquivo de Massa de Dados | Passos para Realização | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-e 1.1: Extração de Dados Base de CT-e | CTe_assinado.xml | 1. Carregar o arquivo CTe_assinado.xml na aplicação. 2. Pergunta: "Quais são o número, a data de emissão e o valor total deste CTe?" 3. Executar a função de extração/análise. | Precisão: Todos os campos essenciais do CT-e devem ser extraídos com 100% de precisão. Tempo: O processamento deve ser concluído em t < 60 segundos. |
| NF-e 1.2: Extração de Dados Base e Impostos de NF-e | NFe_assinada.xml | 1. Carregar o arquivo NFe_assinada.xml na aplicação. 2. Pergunta: "Extraia o CNPJ do Emitente e o Valor Total do ICMS e me informe a Base de Cálculo." 3. Executar a função de extração/análise. | Precisão: Todos os campos essenciais da NF-e devem ser extraídos com 100% de precisão. Tempo: O processamento deve ser concluído em t < 60 segundos. |

#### Cenário CT-e 1.1: Extração de Dados Base de CT-e

Resultado Esperado

Precisão: Todos os campos essenciais do CT-e devem ser extraídos com 100% de precisão. Tempo: O processamento deve ser concluído em t < 60 segundos.

PASSOS

1. Carregar o arquivo CTe_assinado.xmlna aplicação.

2. Pergunta: "Quais são o número, a data de emissão e o valor total deste CTe?"

3. Executar a função de extração/análise.

#### Cenário NF-e 1.2: Extração de Dados Base e Impostos de NF-e

Resultado Esperado

Precisão: Todos os campos essenciais do CT-e devem ser extraídos com 100% de precisão. Tempo: O processamento deve ser concluído em t < 60 segundos.

PASSOS

1. Carregar o arquivo NFe_assinada.xml na aplicação.

2. Pergunta: "Extraia o CNPJ do Emitente e o Valor Total do ICMS e me informe a Base de Cálculo."

### 14.3.2. Testes de Extração de Dados de Imagens (OCR - NFS-e e Outros)

Objetivo: Verificar a precisão e o tempo de extração dos campos essenciais de documentos em formato de imagem/PDF via OCR.

| Título do Cenário | Arquivo de Massa de Dados | Passos para Realização | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| NFS-e 2.1: Extração de Campos Essenciais (NFS-e) | NFS-e Prefeitura de Curitiba.jpg | 1. Carregar o arquivo de imagem da NFS-e. 2. Pergunta: "Qual é o valor total desta nota, o Código de Verificação e o valor do ISS?" 3. Executar a extração (OCR e Análise IA/Agente). | Precisão: Os campos específicos de NFS-e (incluindo Código de Verificação e Valores de ISS/PIS/COFINS) devem ser extraídos com precisão P > 95%. Tempo: O processamento deve ser concluído em T < 30 segundos. |
| CT-e OCR 2.2: Extração de Campos de CT-e em Imagem | CT-e Táxi Aéreo.jpg | 1. Carregar a imagem do CT-e. 2. Pergunta: "Identifique a Chave de Acesso e o CNPJ do destinatário." 3. Executar a extração (OCR e Análise IA/Agente). | Precisão: Chave de Acesso, Dados do Emitente/Destinatário e Valores devem ser extraídos com precisão $> 95\%$. Tempo: O processamento deve ser concluído em $< 30$ segundos. |
| Recibo 2.3: Extração de Campos de Documento Não-Padrão | Recibo Táxi Aéreo.jpg | 1. Carregar a imagem do Recibo. 2. Pergunta: "Qual é a data e o valor total deste recibo, e qual é o CNPJ/CPF encontrado?" 3. Executar a extração. | Precisão: Campos comuns (Data, CNPJ/CPF, Nome, Valor Total) devem ser identificados com precisão $> 90\%$ (tolerância devido ao formato não-padrão). Tempo: O processamento deve ser concluído em $< 30$ segundos. Falsos Positivos: Taxa $< 3\%$. |

#### 3.3. Testes de Consulta em Base de Dados (CSV para SQL)

Objetivo: Verificar a funcionalidade de consulta aos dados carregados na base de dados.

| Título do Cenário | Arquivo de Massa de Dados | Passos para Realização | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Consulta 3.1: Valor Total por Emitente | 202401_NFs_Cabecalho.csv | 1. Assegurar que os dados de cabeçalho estão carregados na base de dados (nfs_data.db). 2. Pergunta: "Qual o valor total de notas emitidas pela COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUC. E SIST. DE ENS. S.A - PR OP?" | O agente deve gerar e executar a consulta SQL apropriada e retornar o somatório correto da coluna VALOR NOTA FISCAL para o emitente. |
| Consulta 3.2: Quantidade de Itens | 202401_NFs_Itens.csv | 1. Assegurar que os dados de itens estão carregados na base de dados. 2. Pergunta: "Qual a quantidade total de itens de Sabão em pó vendidos?" | O agente deve gerar e executar a consulta SQL apropriada e retornar o somatório correto da coluna QUANTIDADE para o produto/serviço "Sabão em pó". |

#### 3.4. Testes de Validação e Limites

Objetivo: Testar a robustez do sistema e as métricas de falsos positivos e tempo sob condições diversas.

| Título do Cenário | Arquivo de Massa de Dados | Passos para Realização | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Validação 4.1: Arquivo Incompatível | Recibo Táxi Aéreo.jpg | 1. Carregar um arquivo que não é um documento fiscal típico. 2. Pergunta: "Quais são os valores de ICMS e Chave de Acesso deste documento?" 3. Executar a extração. | O sistema deve extrair poucos ou nenhum dado relevante, e o relatório deve ter uma taxa de Falsos Positivos $< 3\%$ (não deve inventar Chave de Acesso/ICMS). |
| Validação 4.2: Teste de Carga | Combinar 5 arquivos (1 XML, 2 CSV, 2 Imagens) | 1. Processar em lote os 5 arquivos sequencialmente. 2. Pergunta (para cada arquivo): "Extraia os campos obrigatórios." 3. Medir o tempo total. | O tempo médio por documento deve ser $< 30$ segundos, mantendo a precisão de extração $> 95\%$. |
| Validação 4.3: Arquivo Corrompido/Vazio | Arquivo de imagem/XML vazio (simulação) | 1. Carregar um arquivo vazio ou ilegível. 2. Pergunta: "Quais dados fiscais você consegue extrair?" 3. Executar a extração. | A aplicação deve tratar a exceção e retornar uma mensagem de erro controlada (ex: "Nenhum dado encontrado") em vez de falhar, mantendo Falsos Positivos baixos. |

Cenário CT-e 1.1: Extração de Dados Base de CT-e

Resultado Esperado

Precisão: Todos os campos essenciais do CT-e devem ser extraídos com 100% de precisão. Tempo: O processamento deve ser concluído em t < 60 segundos.

1. Carregar o arquivo CTe_assinado.xml na aplicação.

2. Executar a função de extração/análise.

Cenário 2 – Carga de imagem NF-e (inserir link do documento) na interface e a realização de uma pergunta

Cenário 3 – Carga na interface de documento PDF, de uma NFS-e da cidade de Salvador (Inserir link do documento), e a realização de uma pergunta.

Cenário 4 – Carga na interface de imagem, de uma NFS-e da cidade de Curitiba (Inserir link do documento), e a realização de uma pergunta

Cenário 4 – Carga de imagem de CT-e (Inserir link do documento) na interface e a realização de uma pergunta

13. Instalação

13.1. Sem instalar nada

👉 Acesse a versão online

13.2. Instalação com Docker

- Instale o Docker Desktop

- Abra o Docker

- No terminal (como admin), rode:

- docker pull ghcr.io/ajndantas/agente_nfe

docker run -d -p 8000:8000 ghcr.io/ajndantas/agente_nfe

- Pronto! Acesse http://localhost:8000

Arquivos de teste:

- PDFs

- Imagens PNG

- CSVs

- XMLs

13.3 Instalação Manual

- Instalar Tesseract e Poppler

Linux:

apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends tesseract-ocr tesseract-ocr-por poppler-utils file libmagic1 curl build-essential libgl1-mesa-glx

Windows:

- Instale o Tesseract (marque “Additional language data”).

- Baixe o Poppler.zip, descompacte e coloque a pasta poppler dentro da pasta Scripts

- Criar o ambiente Python

python -m venv venv

venv\Scripts\activate   # Windows

Baixe os arquivos necessários e jogue tudo na pasta Scripts.

1 - Dependências: requirements.txt (Para Windows), requirements_linux.txt (Para Linux)

2 - Script Python: agente_nfe.py

3 - Script OCR: motor_ocr_otimizado.py

Depois, instale as dependências:

pip install -r requirements.txt     # Windows

pip install -r requirements_linux.txt  # Linux

E rode o app:

streamlit run agente_nfe.py --server.port 8000

Acesse: http://localhost:8000

Arquivos de teste:

- PDFs

- Imagens PNG

- CSVs

- XMLs

Exemplos de perguntas

- “Quem é o destinatário da nota?”

- “Qual o valor total?”

- “Quais os produtos ou serviços listados?”

- “Quem descobriu o Brasil?” (Sim, ele vai saber que isso não tem nada a ver 😅)

14. Integrantes do Grupo

- Antonio João Nascimento Dantas

- Daniel Correa Rodrigues

- Eduarda Silveira Cardoso

- Lorrane da F C Santos Santana

- Luciane Schumacher

- Valdinei de Souza Camargo